Отчет о выполнении

##### Программы  разработки градостроительной  документации  за 2009 год.

| №№ | Мероприятия | Всего расходов, руб. | Израсходовано, руб. | Остаток на 01.01.10 г., руб. | Причина невыполнения | Достигнутые результаты в связи с реализацией мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка градостроительной документации о Территориальном планировании муниципального образования Терский район Мурманской области | 69 000 | 33 600 | 35 400 | Выполнены Запланированные работы с учетом финансирования из областного бюджета | Получены документы территориального планирования и картографические материалы |
|  | 2.1Горизонтальная съемка п.г.т. Умба – 100 га | 445 000 | 445 000 | 0 |  | Получены документы горизонтальной съемки |
|  | 2.2Проекты границ земельных участков по ул. Кирова и ул. Комсомольской |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 514 000 | 478 600 | 35 400 |  |  |

Вывод об эффективности реализации программы в целом (по всем мероприятия) за 2009 год создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально – экономическому  и территориальному развитию Терского района

Руководитель _______________________________________________ (ФИО)

Ответственный исполнитель ____________________Самойленко С.Н.

тел. 51446